SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

udzielanego przez Nowotarską Spółdzielnię Mieszkaniową w Nowym Targu w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej oraz remont chodnika.

WARUNKI JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ OFERTA

PRZETARGOWA NA REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ DROGI OSIEDLOWEJ ORAZ REMONT CHODNIKA

Oferta winna być sporządzona w całości na piśmie, w języku polskim, ponumerowana i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

Spółdzielnia dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej tzn. oferta może dotyczyć tylko wykonania Zadania 1 lub Zadania 2, przy czym w obu przypadkach wymagana jest wycena poszczególnych pozycji formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Przedmiotem zamówienia jest:

Zadanie 1 ( remont nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej przy ul. Szaflarskiej (str. wsch. budynków ul. Szaflarska 126, 126a, 126b) ( ok. 1248 m2

W zakres remontu nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej wchodzi:

- sfrezowanie starej nawierzchni asfaltowej gr. do 5 cm

- uzupełnienie ubytków w drodze po sfrezowaniu nawierzchni

- częściowa wymiana krawężnika (zakres wymiany w uzgodnieniu z Zamawiającym)

- położenie nowej nawierzchni z mieszanki bitumiczno-mineralnej gr. 6 cm

- przełożenie i wyrównanie istniejących chodników z kostki betonowej przy krawężnikach
(w przypadku konieczności)

- regulacja studzienek i krat ściekowych.

Zadanie 2 ( remont chodnika przy ul. Podtatrzańskiej (str. płn. budynków ul. Podtatrzańska 64, 66, 68, 70, 72) ( ok. 513,50 m2

W zakres remontu chodnika wchodzi:

- rozebranie starych chodników z płyt betonowych (ok. 513,50 m2)

- wywóz powstałego gruzu

- korytowanie oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-32 mm gr. min. 20 cm zagęszczonej mechanicznie i podsypce z grysu 4-8 mm gr. 5 cm

- przełożenie i wyrównanie istniejących chodników z kostki betonowej przy krawężnikach
(w przypadku konieczności)

- ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z ułożeniem obrzeża chodnikowego nowego na podsypce cementowo-piaskowej

- plantowanie terenu i posianie trawy.

- Oferta winna zawierać:

- Nazwę i siedzibę Wykonawcy, przedmiot i datę sporządzenia oferty.

- Opis technologii wykonania robót, producenta i charakterystykę materiałów, które zostaną użyte do wykonania robót, klasę wytrzymałości zastosowanych materiałów gat. I. Zastosowane materiały muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie i odpowiadać wymogom  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

- Wycenę poszczególnych pozycji:

- formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji w cenach jednostkowych netto ( w zakresie remontu nawierzchni asfaltowej drogi osiedlowej,

- formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji w cenach jednostkowych netto ( w zakresie remontu chodnika.

Ceny winny zawierać wywóz asfaltu, gruzu i ziemi wraz z utylizacją, materiały i koszt ich dostawy, organizację robót i zabezpieczenie placu budowy oraz przywrócenie terenu sąsiedniego do stanu poprzedniego, a także koszt wody i energii elektrycznej zużytej do wykonywanych robót. Położenie nowego asfaltu na remontowanych nawierzchniach dróg asfaltowych należy wykonać przy zachowaniu spadku podłużnego i poprzecznego do istniejących krat ściekowych. Zdemontowane całe płyty chodnikowe należy dostarczyć na plac Spółdzielni przy ul. Podtatrzańskiej 74.

- Wysokość nośników cenotwórczych do ewentualnych robót dodatkowych opartych na KNR.

- Proponowany termin zakończenia robót (nie później niż do dnia 31.10.2022 r.).

- Okres udzielonej gwarancji (minimum 3 lata).

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Oświadczenie Wykonawcy, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie sądowe związane z działalnością gospodarczą.

- Oświadczenie Wykonawcy, że związany jest ofertą do czasu podpisania umowy i że zobowiązuje się do zawarcia umowy w ciągu 14 dni, jeżeli przetarg wygra.

- Oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót samodzielnie bądź z podwykonawcą.

- Charakterystykę firmy, posiadanie uprawnień w zakresie prac objętych przetargiem. Kserokopie uprawnień winny być dołączone do oferty, dotyczy to również zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

- Wykaz osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy i podpisywania zobowiązań i uzgodnień, telefony kontaktowe.

- Oświadczenie Wykonawcy o przyjęciu warunków wynikających z obowiązującego
w Spółdzielni Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień oraz przyjęciu warunków niniejszej specyfikacji.

- Pisemne referencje dotyczące zakresu zamówienia za okres ostatnich 3 lat.

- Oświadczenie Wykonawców wnoszących wspólną ofertę, że zobowiązania ich co do oferty oraz co do wykonania roboty są solidarne.

- Dowód wpłaty wadium (dopuszcza się okazanie dowodu wpłaty przy otwarciu ofert).

- Nr konta, na które należy odesłać wadium Wykonawcom, którzy nie zostali wybrani – 
w przypadku, gdy numer konta, na które należy odesłać wadium jest inny niż numer konta, 
z którego dokonano wpłaty wadium.

- Kopię polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt I ppkt 9, 10, 11, 14 niniejszej specyfikacji należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.

Kserokopie dokumentów winny być poświadczone przez Wykonawcę za zgodność. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wglądu w oryginalne dokumenty.

UWAGA !!!

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będą prowadzone prace, zdobył wszelkie informacje, które będą konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Teren będący przedmiotem przetargu można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni tel. 18-266-29-29.

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy:

  - Dostarczenie dokumentów na zakupione i zastosowane, wskazane przez Zamawiającego, materiały zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).

  - Udzielona gwarancja.

  - Kary za nieterminowe lub nienależyte wykonanie robót 0,05% od wartości netto całego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki.

  - Kara za odstąpienie od umowy – 10% wartości netto przedmiotu umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania robót objętych umową - w wysokości 6% wartości umownej netto na okres wykonywania robót. Kaucja winna zostać wniesiona w całości najpóźniej w dniu podpisania umowy.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie:

- pieniężnej,

- poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej      z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancji bankowych,

- gwarancji ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie, na wniosek Wykonawcy, jest zwracane w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Spółdzielnie za należycie wykonane.

  - Zabezpieczenie roszczeń – kaucja gwarancyjna w wysokości 2% wartości końcowej netto przedmiotu umowy na okres udzielonej gwarancji. Kaucja winna zostać wniesiona
w całości najpóźniej w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania zamówienia przez Spółdzielnię za należycie wykonane. Kaucja może zostać wniesiona osobno przez Wykonawcę lub jako pozostawiona część udzielonego zabezpieczenia należytego wykonania robót.

Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie:

  - pieniężnej,

  - poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej     z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

  - gwarancji bankowych,

  - gwarancji ubezpieczeniowych.

Zabezpieczenie, na wniosek Wykonawcy, jest zwracane w terminie 15 dni po upływie   okresu gwarancji.

  - Płatności będą dokonane po wykonaniu i odbiorze robót w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. Możliwe są częściowe płatności po odbiorze robót za wykonanie  poszczególnych zadań określonych w przedmiocie zamówienia.

  - W przypadku wykonywania robót przez Podwykonawcę wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu oświadczenia od Podwykonawcy o zapłacie wynagrodzenia przez Wykonawcę.

  - Wykonawca będzie ponosił koszty zużycia wody i energii elektrycznej w trakcie realizacji robót wg wskazań liczników lub uzgodnionych ryczałtowo.

  - Ilość m2/mb/szt. robót objętych przetargiem, w tym ewentualnych robót dodatkowych, będzie korygowana wg faktycznie wykonanych robót.

  - Obmiar dokonywany będzie zgodnie z zasadami KNR.

  - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany mu teren robót i wykonywane roboty objęte umową, obejmującą odpowiedzialność cywilną za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków.

III.  Składanie ofert

- Oferty należy składać w zamkniętych kopertach zaopatrzonych pieczęcią Wykonawcy,            z  napisem  „Przetarg – remont drogi, remont chodnika” w siedzibie Spółdzielni
Al. Kopernika 12 w Nowym Targu – Sekretariat, w terminie do dnia
05.08.2022 r. /piątek/ do godz. 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę – niezależnie od sposobu dostarczenia.

- Otwarcie  ofert nastąpi w dniu 08.08.2022 r. o godz. 0900 w siedzibie Administracji Spółdzielni przy ul. Podtatrzańskiej 74 w Nowym Targu.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele Wykonawców. 
Po  otwarciu każdej koperty zostanie podana do wiadomości zebranych nazwa i adres Wykonawcy oraz proponowane ceny. Z otwarcia ofert zostanie sporządzony protokół.

- Wyniki przetargu i wybór Wykonawcy zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni https://nsmnt.pl.

- W celu wyboru Wykonawcy wszystkie ważne oferty zostaną dokładnie sprawdzone pod                    względem spełnienia warunków specyfikacji zamówienia.

Informacje dotyczące oceny i porównywania ofert nie będą podawane do wiadomości.

- W trakcie oceny ofert Spółdzielnia może żądać od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień    dotyczących treści złożonych ofert i zastosowanych wyrobów budowlanych.

- Ewentualne spory wynikające z przetargu rozstrzygane będą na podstawie Regulaminu przeprowadzania przetargów na udzielanie zamówień na rzecz Spółdzielni.

- Oferty niespełniające wymogów specyfikacji i Regulaminu przeprowadzania przetargów nie będą rozpatrywane.

  - 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. O/Nowy Targ Nr 24 1020 3466 0000 9302 0001 8879 z dopiskiem „Wpłata wadium – remont drogi, remont chodnika” do dnia 05.08.2022 r.

2. Zwrot wadium Wykonawcom, których oferta nie została wybrana, nastąpi niezwłocznie  po ogłoszeniu wyników przetargu, natomiast wybranemu Wykonawcy po zawarciu umowy     i wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania robót.

3. Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

V.   1.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę Spółdzielni, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

- osoby fizyczne, które zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu      popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- wykluczenie dotyczy również osób prawnych i spółek, których wspólnicy lub  urzędujące osoby zarządzające zostały skazane za przestępstwa określone w pkt 4;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publicznego, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 
za czyny zabronione pod groźbą kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

# 2.  Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

# złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy;

# nie wnieśli wadium.

# 3.  Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub poszerzenia zakresu robót, jak również możliwość podziału zamówienia oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Upoważniony do kontaktu z Wykonawcami jest Leszek Miśkowiec 18 266 26 96.

Nowy Targ, lipiec 2022 r.